Passo 1 - gestão do escopo e do custo

1.1 - Quantificar o projeto

1.1.1 - Gestão tempo, tabela 1

| Itens | Valor |
| --- | --- |
| Documentos | 8h |
| Design | 13h |
| Engenharia de software | 57h |
| Codificação | 57h |
| Testar código | 16h |
| Unir o código ao design | 20h |
| Testar o projeto | 17h |
| Ajuste e produção | 8h |
| Fechar o contrato | 2h |
| Horas estimadas (Total) | 198h |

1.1.2 - Gestão custo, tabela 2.

| Itens | Valor |
| --- | --- |
| Documentos | R$ 960 |
| Design | R$ 780 |
| engenharia de software | R$ 6.840 |
| codificação | R$ 3.420 |
| testar código | R$ 960 |
| unir o código ao design | R$ 1.200 |
| testar o projeto | R$ 1.020 |
| ajuste e produção | R$ 480 |
| fechar o contrato | R$ 240 |
| valor projeto | R$ 15.900 |

Passo 2 - iniciar e dar nome ao projeto

2.1 JMS-Agenda.

Passo 3 - iniciar o GitHub.

3.1  https://github.com/JoseMendesSilva/JMS-Agenda.git.

Passo 4 - fazer o termo de abertura

4.1 tabela 3.

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| JMS-Agenda | agenda de contatos com notas e repositório. |
| Finalidade | Criar uma agenda de contatos, notas e com recurso de repositório de senhas online. |
| Objetivo | Cadastrar contatos, notas e repositório (dados de contatos). |
| Principais entregas | cadastrar e exibir contatos, notas e repositório de senhas. |
| Programação de eventos importantes | O cronograma do projeto, a partir da data de assinatura, será de um custo macro de 15.900,00 em três etapas de acordo com as entregas. |
| Gestor do projeto | engenheiro de software José Mendes, será o ponto de contato com o cliente. |
| Autorizado por | José Mendes, Ciência da Computação. |

Passo 5 - fazer o primeiro commit documentação.

  - Documentação.

Passo 6 - Estrutura do projeto.

  - Será adotada a estrutura MVC no projeto e será implementada dentro da pasta core da aplicação, com os seus elementos Models, Views e controlls com o prefixo mvc em maiúscula. Fora desta estrutura ficará a pasta public. Nela constara o ficheiro index e a pasta assets. Dentro da pasta assets vai ter as pastas css, js e imagens com os seus respectivos artigos e ficheiros. Na pasta views estará a pasta layouts com os ficheiros de design do aplicativo. O ficheiro de configuração ficará na pasta, JMS-Agenda, raiz da aplicação. Também, nesta pasta será disposto o arquivo, composer, para o gerenciamento do diretório á ser usado pelo mecanismo de rotas da aplicação. O arquivo de rotas constará na pasta core. Toda a lógica da aplicação ficará na pasta models, tais como, o ficheiro de conexão com a base de dados, o ficheiro crud para a manipulação de leitura e escritas de dados, regra de negócio etc.

Passo 7 - criar estrutura de pasta.

  - Pasta public.

    - Index php.

    - Pasta assets.

      - Pasta css.

        - Ficheiro Bootstrap.

        - Ficheiro fonteawesome.

        - Ficheiro agenda.

      - Pasta js.

        - Ficheiro Bootstrap.

        - Ficheiro fontawesome.

        - Ficheiro agenda.

    - Pasta images.

      - Icon.

  - Core.

    - Pasta models.

      - Agenda repositório.

      - Ficheiro conexão.

      - Ficheiro base de dados com as funções de crud.

      - Contato modells mvc.

      - Decriptar modells mvc php.

      - Encriptar modells mvc php.

      - Encriptar config php.

      - Nota modells mvc php.

      - Repositório modells mvc php.

      - Usuário modells mvc php.

      - Verificar email modells mvc php.

    - Pasta views.

      - Layouts.

        - Ficheiro footer php.

        - Ficheiro header php.

        - Ficheiro html header php.

        - Ficheiro html footer php.

      - Login php.

      - Início php.

      - Nova nota php.

      - Novo contato php.

      - Novo repositório php.

      - Novo usuário php.

      - Carregar notas php.

      - Carregar contatos php.

      - Carregar repositório php.

    - controlls

      - Contato controlls mvc php.

      - enviar email controlls mvc php.

      - Início controlls mvc php.

      - Nota controlls mvc php.

      - Repositório controlls mvc php.

      - Usuário controlls mvc php.

Passo 8 - fazer o commit criar estrutura de pasta.

8.1 Estrutura de pasta criada.

Passo 9 - definir a sequência lógica de execução do projeto

9.1 A sequência Lógica de execução do projeto será gerida pela rota do sistema que

deverá ser criada contemplando os seguintes itens básicos para chamar os seus respectivos controladores segundo o modelo de projeto adotado:

9.1.1 início.

9.1.2 Login.

9.1.3 Autenticar usuário

9.1.4 Logout

9.1.5 Novo contato.

9.1.6 Nova nota.

9.1.7 Novo usuário.

9.1.8 Novo repositório.

9.1.9 Criar contato.

9.1.10 Criar nota.

9.1.11 Criar usuário.

9.1.12 Criar repositório.

9.1.13 Carregar contatos.

9.1.14 Carregar notas.

9.1.15 Carregar repositório.

9.1.16 Confirmar e-mail.

Passo 10 - fazer o commit a sequência lógica de execução do projeto, rotas.

Passo 11 - definir requisitos funcionais

11.1 RF001: A página inicial será apresentada como um site normal.

11.2 RF002: O app deve se comportar, de início, como um site de informação, artigo de TI e Ciência da Computação com links para o assunto na integra.

11.3 RF003: Toda nota deve ter um assunto.

11.4 RF004: Não pode existir notas nula.

11.5 RF005: O campo senha não deve permitir valores menores de 6 e nem maiores de 16 caracteres.

11.6 RF006: A entrada de e-mails deve ser devidamente validada em todos os formulários.

11.7 RF007: As funcionalidades de agenda só devem ser exibidas se o usuário estiver logado.

11.8 RF008: O menu deverá se comportar segundo a sessão disponível.

11.8 RF009: Os campos, do repositório deverá ser devidamente, formatado e tratado antes de ser salvo.

11.8 RF010: Exibir mensagem ‘O cadastro foi realizado’.

11.8 RF011: Exibir mensagem ‘O cadastro não foi realizado’.

11.8 RF012: Exibir mensagem ‘Erro ao realizar o cadastro’.

11.8 RF013: Exibir mensagem ‘Registro não encontrado’.

11.8 RF014: Exibir mensagem ‘Usuário não encontrado’.

11.8 RF015: Exibir mensagem ‘Todos os campos são obrigatório’.

11.8 RF016: Exibir mensagem ‘Preencha todos os campos’.

11.8 RF017: Exibir mensagem ‘Faça login para acessar o sistema’.

11.8 RF018: Exibir mensagem ‘Os dados informados ferem a política de uso da agenda, corrija os dados’.

11.8 RF019: Exibir mensagem ‘Todos os campos são obrigatório’.

11.8 RF020: Exibir mensagem ‘A senha deve ter entre 8 e 15 caracteres’.

11.8 RF021: Exibir mensagem ‘As senhas não confere’.

11.8 RF022: Exibir mensagem ‘Sessão iniciada para: ‘.

11.8 RF023: Exibir mensagem ‘Usuário: ‘nome do usuário ‘, a sua sessão foi encerrada’.

11.8 RF024: Exibir mensagem ‘Página não encontrada’.

11.8 RF025: Gerar relatório dos erros e enviar para o e-mail do desenvolvedor para a correção.

11.8 RF026: Exibir mensagem ‘Contate o administrador do sistema’.

Passo 12 - fazer o commit requisitos funcionais

Passo 0 - definir requizitos não funcionais

Passo 0 - fazer o commit requisitos não funcionais

Passo 0 - códificar o projeto

Passo 0 - fazer o commit códificar o projeto (+ prefixo de identificação)

Passo 0 - criar as views do projeto

Passo 0 - fazer o commit criar as views do projeto (+ prefixo de identificação)

Passo 0 - vincular as views ao código do projeto

Passo 0 - fazer o commit vincular as views ao código do projeto (+ prefixo de identificação)

Passo 0 - testar o código

Passo 0 - fazer o commit testar o código

Passo 0 - colocar o projeto em produção

Passo 0 - fazer o termo de encerramento do projeto.

Passo 0 - fazer o commit do termo de encerramento do projeto.